AREA Agent 자율검증 서비스 기획서

AI Solution 리그 제출본

버전 V4.0

작성일 2026년 8월 12일

소스 연결부터 평가 설계, Trace 기반 실행, 결과 분석과 재검증까지

목차

1. 팀소개

2. 문제 정의

3. 서비스 개요

4. 목표 산출물

5. 개발 계획

6. 기대효과

Appendix A. UI 및 기능 상세

1. 팀소개

1-1. 팀명 및 컨셉

AREA는 기업용 AI Agent의 소스와 실행 Trace를 분석하여 질문과 Node에 맞는 평가를 자동으로 설계하고, 실패 위치·원인·영향·재검증 질문까지 제공하는 Agent 품질 검증 서비스다.

기업의 AI Agent는 최종 답변을 생성하기 전에 질문 해석, 사내 문서 검색, 데이터베이스와 API 호출, 결과 통합과 업무 규칙 판단을 수행한다. 이 과정에서 발생한 오류는 최종 답변 점수만으로 원인을 구분하기 어렵다. AREA는 실행 경로를 LLM, RAG, Tool 등 평가 가능한 Node로 분해하고, 질문의 요구사항과 Node 역할에 적합한 Metric을 선정한다. 평가 결과는 단일 점수에 그치지 않고 최초 실패 지점, 직접 근거, 후속 영향, 위험도, 개선안과 수정 후 확인할 질문으로 연결한다.

팀의 목표는 Agent가 틀렸다는 사실을 알려주는 평가 도구가 아니라, 개발자와 QA 담당자가 무엇을 수정하고 어떤 조건으로 다시 확인해야 하는지 결정할 수 있는 검증 체계를 구현하는 것이다.

1-2. 팀원 소개 및 주요 역할

정선웅은 프로젝트 내 제품·신뢰성 기획을 담당한다. Enterprise Agent 검증 과정의 문제를 서비스 요구사항으로 구체화하고, 사용자 여정, 평가 원칙, MVP 범위와 기능 우선순위를 관리한다. 평가 결과가 개발과 배포 판단에 실제로 활용될 수 있도록 통합 의사결정, 발표와 시연 방향을 총괄한다.

김찬영은 평가 시스템 개발을 담당한다. Agent 소스와 Trace의 공통 구조 변환, 평가 계획 수립, Rule·Metric·LLM Judge 실행, Node별 결과 집계를 구현한다. Trace에서 최초 실패 Node를 식별하고 후속 Node로 전달된 영향을 추적하는 평가 엔진을 책임진다.

전서현은 검증 데이터와 사용자 경험 개발을 담당한다. 정상·결함 질문셋과 Golden Answer를 설계하고 반복 가능한 자동화 검증을 구축한다. 프로젝트 생성, 평가 설계, 실시간 실행, 결과 분석과 재검증으로 이어지는 화면을 구현하며 시연 안정성과 사용성 검수를 책임진다.

세 역할은 제품기획, 평가 엔진, 검증 데이터와 서비스 구현 역량으로 구성된다. 팀장은 현업 문제와 제품 기준을 정의하고, 평가 시스템 담당자는 이를 실행 가능한 판정 로직으로 구현하며, 검증·경험 담당자는 데이터와 사용자 흐름을 통해 결과의 재현성과 활용성을 확인한다. 기능은 개인별 산출물로 분리하지 않고 소스 입력부터 진단과 재검증까지 하나의 사용자 여정으로 통합한다.

2. 문제 정의

2-1. 문제의 배경

기업의 생성형 AI 활용 범위는 문서 질의응답에서 실제 업무를 수행하는 Agent로 확장되고 있다. Agent는 사내 지식을 검색하고, 업무 Tool과 API를 호출하며, 여러 결과를 결합해 판단한다. 이에 따라 품질 기준도 자연스러운 답변 여부를 넘어 업무 조건 준수, 실행 경로의 타당성, 근거의 정확성, Tool 사용의 안전성과 반복 안정성까지 포함해야 한다.

그러나 현업의 Agent 검증은 대표 질문과 기대답변을 비교하거나 최종 응답을 범용 Metric으로 채점하는 방식에 머무는 경우가 많다. 결과가 틀리면 개발자가 긴 Trace와 로그를 직접 확인해 원인을 찾아야 한다. 결과가 맞더라도 잘못된 문서나 과도한 권한의 Tool을 사용했다면 같은 구조에서 더 큰 오류가 발생할 수 있지만 최종 답변 중심 평가로는 이를 놓칠 수 있다.

Agent마다 실행 구조도 다르다. RAG 중심 Agent, 데이터 조회 Agent와 복수 Tool을 사용하는 업무 Agent에 같은 Metric을 일괄 적용하면 필요한 검사가 누락되거나 불필요한 평가 비용이 발생한다. 또한 모든 질문에 정답과 정상 실행 경로를 사전에 작성하는 방식은 현업 전문가의 부담이 크고 업무 변경에 대응하기 어렵다.

따라서 Agent 품질 검증에는 실제 실행 Trace를 기준으로 구조를 이해하고, 질문·정답지·Node·업무 규칙의 관계에 따라 평가 계획을 구성하며, 실패를 수정 가능한 단위로 설명하는 방식이 필요하다.

2-2. 핵심 Pain Point

첫째, 최종 답변 중심 평가만으로는 검색 오류, 잘못된 Tool 선택, 필수 Parameter 누락, 실행 순서 오류와 Tool 결과 미반영을 구분하기 어렵다.

둘째, Agent마다 LLM, RAG와 Tool 구성이 달라 고정된 Metric 목록을 일괄 적용하기 어렵다. 평가 담당자가 매번 적절한 항목과 기준을 다시 선택해야 한다.

셋째, Trace와 평가 점수가 서로 다른 도구에 분산되어 있다. 개발자는 낮은 점수와 실제 실패 Span을 수작업으로 연결하고 후속 영향까지 다시 추적해야 한다.

넷째, 질문별 정답과 정상 경로를 모두 구축하기 어렵다. Golden Answer가 없는 질문도 평가할 수 있어야 하지만, 근거 기반 평가와 정답 비교 평가가 명확히 구분되지 않는 경우가 많다.

다섯째, 조직별 업무 규칙을 평가에 반영하기 어렵다. 반드시 실패로 볼 조건이나 허용 가능한 대체 경로가 담당자의 경험과 문서에 남아 있어 자동 평가 기준으로 재사용되지 않는다.

여섯째, 발견된 결함이 다음 검증에 연결되지 않는다. Prompt나 Agent 버전을 수정한 뒤 같은 실패가 해결되었는지 확인하려면 개발자가 다시 질문을 만들고 평가 조건을 구성해야 한다.

2-3. 해결 가치

AREA를 적용하면 개발자는 전체 로그를 처음부터 읽는 대신 최초 실패 Node와 직접 근거에서 분석을 시작할 수 있다. QA·MLOps 담당자는 질문별 결과와 Node별 품질을 같은 기준으로 비교하고, 평가 계획과 Agent 버전을 연결해 재현 가능한 검증 이력을 관리할 수 있다.

현업 전문가는 코드를 작성하지 않고 평가용 시스템 메시지, Node Prompt 또는 Evaluation Skill 형태로 업무 기준을 제공할 수 있다. 발견된 실패는 재현·재검증 질문으로 축적되어 수정 전후 품질을 같은 조건으로 비교할 수 있다. 조직은 개별 담당자의 로그 분석 경험을 평가 규칙, Skill과 Test 자산으로 전환할 수 있다.

3. 서비스 개요

3-1. 대상 고객

직접 사용자는 Enterprise Agent 개발자, AI 서비스 QA 담당자, MLOps·LLMOps 운영자다. 이들은 신규 Agent 또는 변경된 버전을 배포하기 전에 실행 품질을 확인하고, 실패 원인과 수정 우선순위를 판단해야 한다.

협업 사용자는 업무 규칙을 정의하는 현업 담당자, 데이터·보안 담당자와 서비스 책임자다. 이들은 반드시 지켜야 할 조건, 금지 행동, 허용 가능한 예외와 위험 수준을 평가 기준으로 제공하고 결과를 검토한다.

최종 수혜자는 Agent를 실제 업무에 사용하는 구성원과 조직이다. 검증된 수행 범위와 남은 위험을 확인할 수 있어 중요한 업무를 Agent에 적용하는 기준이 명확해진다.

3-2. 주요 기능

AREA는 다섯 가지 핵심 기능으로 구성된다.

첫째, Project Workspace와 Source Analyzer다. 과거 평가 프로젝트와 상태를 관리하고, Git·Local·Endpoint로 연결한 Agent에서 Framework, Entrypoint, 실행 Graph, LLM·RAG·Tool Node와 Trace 수집 지점을 분석한다. 특정 Framework에 종속되지 않도록 Adapter 구조를 사용한다.

둘째, Evaluation Design이다. 사용자는 질문셋을 입력하고 각 질문에 선택적으로 하나의 Golden Answer를 연결한다. Golden Answer는 단순 Label이 아니라 해당 질문에 대한 이상적인 전체 답변이다. 입력 질문을 바탕으로 정상, 경계, 오류 유발, 잘못된 입력과 복구 유형의 추천 질문도 생성하며 사용자가 선택한 항목만 질문셋에 추가한다.

셋째, Evaluation Guidance다. 사용자는 전체 평가에 적용할 평가용 시스템 메시지 또는 Evaluation Skill을 제공할 수 있다. 평가 대상 Node마다 별도의 Prompt 또는 Skill을 추가하여 특정 조건 보존, Tool Schema 준수, 검색 근거 사용과 업무 Rule을 세부 기준으로 지정할 수 있다. Node별 지침은 전체 가이던스보다 구체적인 기준으로 적용한다.

넷째, Agentic Evaluation Planner와 Runner다. 자동 모드에서는 AREA Agent가 질문 특성, Golden Answer 여부, Node 유형, 입출력 계약과 가이던스를 분석하여 Metric, 반복 횟수와 판정 기준을 선정한다. HITL 모드에서는 Agent 추천 항목과 추천 이유를 보여주고 사용자가 Node별 Metric과 기준을 최종 확정한다. 계획이 완성되면 실험 Instance를 생성하고 질문 실행, Trace 수집, 판정, 위험도 분석과 후속 Test 생성을 연속 수행한다.

다섯째, Failure Analysis와 Revalidation이다. 결과는 질문별 실행 경로와 Node별 Metric을 함께 보여주고 최초 실패 지점, 원인, 후속 영향과 위험도를 제시한다. 전체 질문셋에서는 Node별 적용 Metric의 합집합, 적용 질문 수와 평균 점수를 집계한다. 발견된 실패는 재현 또는 수정 확인용 질문으로 생성하고 개선 버전을 같은 평가 계획으로 다시 실행할 수 있게 한다.

3-3. 평가 항목 체계

기본 평가 Metric은 자체적으로 정의한 평가 항목 체계를 따른다. 모든 항목을 일괄 적용하지 않고 공통 축을 유지하면서 실제 Node와 질문에 필요한 항목만 선택한다.

공통 평가 축에는 Task Completion, Answer Correctness, Answer Groundedness 또는 Consistency, Trajectory Validity와 실행 효율이 포함된다. Task Completion은 요청한 작업이 끝까지 완료되었는지 확인한다. Answer Correctness는 Golden Answer나 객관적 기준이 있는 질문에서 답변의 정확성을 확인한다. Answer Groundedness 또는 Consistency는 정답지가 없는 경우 답변이 RAG 문서와 Tool 결과 등 실행 근거에 부합하는지 확인한다. Trajectory Validity는 실행 경로가 질문을 해결할 수 있는 경로인지 판단한다. 실행 효율은 불필요한 Step, 중복 호출, Loop, 지연 시간과 Token 사용량을 확인한다.

RAG Node에는 Retrieval Relevance, Context Coverage와 Faithfulness를 적용할 수 있다. 검색 결과가 질문과 관련되는지, 답변에 필요한 정보가 충분히 검색되었는지, 답변이 검색 문서에 근거하는지를 각각 확인한다.

Tool Node에는 Tool Selection, Argument Correctness, Sequence·Dependency, 결과 반영 여부와 불필요 호출을 적용할 수 있다. 목적에 맞는 Tool을 선택했는지, Parameter의 값·형식·필수 항목이 올바른지, 선행 결과와 후속 호출의 연결 및 순서가 타당한지, Tool 응답이 실제 판단에 반영되었는지, 결과에 기여하지 않는 호출이 있었는지를 확인한다.

LLM과 판단 Node에는 Instruction Following, Constraint Recall, Structured Output과 Rule Correctness를 선택적으로 적용한다. 질문의 명시 조건 보존, 다음 Node 입력 계약 준수와 업무 규칙에 따른 판단 여부를 확인한다.

질문 또는 업무에만 필요한 조건은 동적 Metric으로 생성한다. 특정 권한 확인, 기준일 처리, 금지된 데이터 사용과 같은 조직별 Rule은 Evaluation Skill로 등록할 수 있다. 자동 모드에서 선택한 Metric은 질문과 Node의 어떤 특성 때문에 필요한지 선정 이유를 함께 저장한다.

Golden Answer가 있는 질문에는 Answer Correctness를 우선 후보로 사용한다. Golden Answer가 없는 질문은 임의 정답과 비교하지 않고 Task Completion, Groundedness, Faithfulness, Tool 결과와 업무 Rule을 기준으로 평가한다. 적용할 Node나 근거가 없는 Metric은 0점으로 처리하지 않고 N/A로 제외한다.

3-4. 이용 시나리오

생산 가능 여부를 판단하는 업무 Agent를 검증한다고 가정한다. 사용자는 새 프로젝트를 만들고 Agent 저장소, 버전, 실행 환경과 평가 목적을 입력한다. AREA는 소스를 분석하여 질문 해석 LLM, 정책 검색 RAG, 재고 조회 Tool과 최종 판단 Node로 구성된 실행 Graph를 식별한다.

사용자는 사업장과 자재, 기준일이 포함된 업무 질문을 입력하고 필요한 질문에는 현업이 승인한 전체 답변 형태의 Golden Answer를 연결한다. 추천 질문 기능을 실행하면 AREA는 입고 예정이 0건인 경우, 기준일과 입고일이 같은 경우, 사업장 식별자가 누락된 경우, Tool이 실패한 경우와 같은 후보를 제시한다. 사용자는 검증에 필요한 질문만 선택하고 각각 정답지를 추가할 수 있다.

전체 평가 가이던스에는 사업장 조건 누락을 중대한 실패로 분류한다는 원칙을 입력한다. 질문 해석 Node에는 사업장·자재·기준일 조건 보존을 확인하는 Prompt를 설정하고, 재고 조회 Node에는 Tool Parameter 계약을 검사하는 Evaluation Skill을 연결한다.

자동 평가를 선택하면 AREA가 질문과 Node에 맞는 Metric을 선정하고 평가 계획과 실험 Instance를 생성한다. 평가를 시작하면 질문별로 Agent를 실행하면서 Trace를 자동 수집한다. 사용자는 현재 질문, Node 통신 이력, 적용 Metric, 점수, 실행 시간과 Token 사용량을 확인한다.

재고 조회 Tool에 사업장 코드가 전달되지 않은 실행이 발견되면 AREA는 해당 Tool 호출을 최초 실패로 식별한다. 전사 재고가 후속 판단에 사용된 경로, 최종 결론에 미친 영향, Parameter Mapping과 호출 전 계약 검사를 개선안으로 제시한다. 이어서 사업장 표현 변형과 빈 재고 조건을 포함한 재현·재검증 질문을 생성한다. 개발자는 수정된 Agent 버전을 같은 질문셋과 평가 기준으로 다시 실행해 개선 여부를 비교한다.

3-5. 기존 방식 대비 차별화

기존 답변 평가 도구는 질문과 최종 응답에 고정 Metric을 적용하는 데 집중한다. 관측 도구는 Trace를 수집하지만 어떤 실행이 품질 문제인지 판단하거나 수정 우선순위를 정하지 않는다. 실제 문제 해결을 위해서는 개발자가 점수, Trace와 업무 규칙을 다시 연결해야 한다.

AREA는 Agent 소스 분석, 질문·정답지 구성, 평가 기준 입력, Metric 선정, Trace 기반 실행, 실패 진단과 재검증을 하나의 Workflow로 연결한다. 공통 Metric을 유지하되 Node와 질문의 관계에 따라 평가 항목을 선택하고, 자동 선정 이유를 남긴다. 값·형식·호출 순서처럼 객관적으로 확인 가능한 항목은 Rule로 우선 판정하고 의미 해석이 필요한 항목에만 LLM Judge를 사용한다.

차별점은 평가 자동화 자체가 아니라 판정 근거의 연결에 있다. AREA는 질문이 실패했다는 결과와 함께 어느 Node에서 어떤 조건이 어긋났고 이후 결과에 어떻게 영향을 주었는지를 제시한다. 발견된 실패를 다음 평가 질문으로 전환하여 수정과 재검증까지 이어지게 한다.

4. 목표 산출물

4-1. 최종 산출물

최종 산출물은 Agent 소스 연결부터 평가 설계, 실행, 결과 분석과 재검증까지 동작하는 AREA 웹 프로토타입이다. 프로젝트 이력을 관리하는 Home, Source Analyzer, Evaluation Planner, Live Evaluation Runner와 Failure Analyzer를 포함한다.

함께 제공할 산출물은 Trace 정규화, Metric 실행과 실패 분석을 구현한 소스 코드, 공통 Trace·평가 결과 데이터 모델, 정상·결함 질문셋과 가상 업무 데이터, 질문별 선택 Golden Answer, 평가용 시스템 메시지와 Node별 Evaluation Skill 예시, 실행 및 설치 가이드, 자동화 검증 결과, 발표자료와 시연 시나리오다.

결과 리포트에는 평가 계획과 Run 식별자, Agent와 Skill 버전, 질문별 실행 경로, Node별 Metric, Metric 선정 이유, 최초 실패 위치, 직접 근거, 위험도, 개선안과 재검증 질문을 포함한다.

4-2. MVP 범위

MVP는 지원 대상 Agent에서 질문 입력부터 실패 원인 진단과 수정 후 재검증까지 하나의 End-to-End 경험을 구현하는 데 집중한다.

포함 범위는 Git·Local·Endpoint 소스 연결, Framework와 Entrypoint 분석, LLM·RAG·Tool 중심 Graph 구성, 질문셋과 질문별 선택 Golden Answer, 정상·경계·오류 유발·잘못된 입력·복구 질문 추천, 전체 평가 가이던스, Node별 Prompt·Skill, 자동 및 HITL 평가 계획, 실행 중 Trace 자동 수집, Rule·Metric·제한적 LLM Judge 실행, 질문별 및 Node별 결과, 위험도·개선안과 실패 재현·재검증 질문 생성이다.

MVP 실행 연동은 LangGraph 기반 예제 Agent와 표준 Endpoint 또는 Trace Adapter를 우선 지원한다. UI와 내부 데이터 모델은 LangChain, OpenAI Agents SDK, CrewAI, AutoGen과 Custom Adapter로 확장할 수 있도록 Framework를 분리한다. 모든 Framework를 동일 수준으로 실행 지원하는 것은 MVP 범위가 아니다.

제외 범위는 임의 Agent Framework 전체에 대한 무제한 자동 계측, 실제 운영 시스템의 상태를 바꾸는 Tool 재실행, 범용 소스 디버거, 운영용 멀티테넌시와 과금, 장기 Trace 보존, AREA 판정만으로 실제 배포를 자동 차단하는 기능이다.

4-3. 기술 및 개발 방식

평가 Workflow와 Agentic Planner는 Python과 LangGraph로 구현한다. 대상 Agent Framework와 Trace Provider는 Adapter로 분리하며, 내부에서는 Node, Edge, Span, 입출력, Tool Parameter, Retrieval 결과, 시간과 Token을 공통 스키마로 정규화한다. OpenTelemetry와 OpenInference 계열 식별자와 부모·자식 관계를 보존하여 기존 관측 데이터와 연결할 수 있게 한다.

서비스 API와 데이터 검증에는 FastAPI와 Pydantic을 사용하고 MVP 결과는 SQLite와 JSON으로 관리한다. Rule Engine은 Parameter 값과 형식, 필수 필드, 호출 순서, 실행 성공 여부와 출력 계약을 판정한다. 기본 품질 Metric은 DeepEval 등 재사용 가능한 평가기를 Adapter로 연결하고, 실행 궤적과 업무 Rule은 Custom Evaluator와 Evaluation Skill로 구현한다.

웹 프로토타입은 현재 HTML, CSS와 JavaScript 기반 목업의 정보 구조를 구현 기준으로 사용한다. 실제 통합 단계에서는 API를 통해 프로젝트, 평가 계획, Run, Trace와 결과 상태를 연결한다.

개발은 3주 스프린트로 진행한다. 매주 화면만 별도로 완성하지 않고 입력 데이터, 평가 로직과 결과를 함께 연결하는 세로 단위로 통합한다. 코드, 질문셋, Rule, Prompt, Skill과 Agent 버전을 함께 관리하여 동일 조건을 재현할 수 있게 한다.

4-4. 안전 및 품질 원칙

검증 환경은 Sandbox와 Read-only를 기본으로 한다. 재검증을 위한 Tool 호출은 승인된 조회 Tool만 허용하며 생성, 수정, 삭제, 승인과 전송 등 상태 변경 Tool은 차단한다. 분류되지 않은 Tool도 기본적으로 실행하지 않는다.

Trace의 Secret과 개인정보는 저장 또는 Judge 전달 전에 마스킹한다. Rule로 판단할 수 있는 항목은 LLM Judge에만 의존하지 않는다. LLM Judge를 사용한 경우 모델, Prompt 또는 Skill 버전, 입력 근거와 반복 결과를 기록한다.

Trace가 없거나 필수 Span이 누락된 구간은 정상으로 간주하지 않는다. 실행 가능한 소스가 있으면 평가 중 Trace를 자동 수집하고, 기존 Trace가 있으면 Adapter로 연결한다. 필수 근거가 부족한 판정은 N/A 또는 Review로 처리하고 Trace 수집률과 신뢰도 경고에 반영한다.

5. 개발 계획

5-1. 개발 목표

정량 목표는 단일 원인 결함 12건 중 9건 이상에서 최초 실패 Node를 Top-1으로 식별하는 것이다. 정상 시나리오 6건에서는 근거 없는 Failure 판정을 만들지 않는 것을 목표로 한다. 동일 Trace를 3회 평가했을 때 심각도와 최초 실패 위치가 모두 일치해야 하며, 평가 실행의 필수 Trace 수집률은 95% 이상을 목표로 한다.

외부 검토자 2명이 결과의 이해도와 수정 유용성을 5점 척도로 평가했을 때 평균 4.0 이상을 목표로 한다. 대표 결함의 원인 파악 중앙시간은 원본 로그만 확인하는 방식보다 30% 이상 단축하고, 프로젝트 생성부터 결과 분석과 개선 버전 재평가까지의 핵심 시나리오를 연속 5회 오류 없이 실행하는 것을 목표로 한다.

정성 목표는 모든 판정에서 질문, Trace, Metric 또는 Rule, 판정 근거와 평가 기준 버전을 역추적할 수 있게 하는 것이다. 자동 선정한 Metric에는 선정 이유를 남기고, Trace 부족과 추정 결과를 직접 확인한 Failure와 구분한다. 신규 결함은 재현 질문과 기대 판정을 포함한 검증셋으로 축적한다.

5-2. 개발 일정

1주 차에는 공통 Trace 스키마, 예제 Agent, 가상 업무 데이터와 프로젝트·소스 분석 기능을 구현한다. 정상 실행 1건과 단일 결함 실행 1건이 소스 연결, Graph 분석과 Trace 수집까지 통과하는 것을 완료 기준으로 한다.

2주 차에는 질문·정답지 관리, 추천 질문, 전체 및 Node별 가이던스, 자동·HITL Evaluation Planner, Rule·Metric 실행과 실시간 Run 상태를 구현한다. 12개 결함과 6개 정상 시나리오를 자동 실행하고 질문별·Node별 결과를 저장할 수 있어야 한다.

3주 차에는 최초 실패와 영향 경로 분석, 위험도와 개선안, 실패 재현·재검증 질문, 개선 버전 재평가를 완성한다. 반복 안정성과 정량 목표를 측정하고 전체 사용자 여정을 연속 5회 통합 테스트한다. 발표자료, 실행 가이드와 시연 시나리오를 최종 정리한다.

5-3. 검증 데이터 설계

검증셋은 정상 실행과 한 가지 원인만 주입한 결함 실행을 짝으로 구성한다. 결함은 조건 전달 누락, 잘못된 Retrieval, 잘못된 Tool 선택, Parameter Mapping 오류, 결과 미반영, 순서 오류와 중복 호출을 포함한다. 핵심 정량 측정에는 단일 원인 결함 12건과 정상 시나리오 6건을 사용한다.

각 사례에는 질문, 선택 Golden Answer, 최초 실패 Node, 위반 조건, 직접 근거, 허용 가능한 대체 경로와 예상 영향을 사람이 라벨링한다. 복합 결함은 단일 원인 탐지 정확도를 확인한 이후 확장 검증으로 다룬다.

추천 및 재검증 질문은 단순 표현 변경에 그치지 않고 기준일 경계, 빈 결과, 필수 식별자 누락, 유사 Tool, Tool 실패와 복구처럼 실행 경로를 바꿀 수 있는 조건을 포함한다. 시연 데이터는 실제 개인정보와 업무 Secret이 없는 가상 데이터로 구성한다.

5-4. 주요 리스크 및 대응 방안

첫째, Trace가 불완전하면 실패 위치를 잘못 추정할 수 있다. 실행 전 계측 가능 여부를 확인하고 예상 Span과 수집 Span을 비교한다. 근거가 누락된 구간을 지나는 결론은 Review 또는 N/A로 제한한다.

둘째, LLM Judge 결과가 실행마다 달라질 수 있다. 객관적으로 판정 가능한 항목은 Rule을 우선 사용하고 Judge는 반복 실행, 다수결 또는 평균과 함께 사용한다. Judge 설정과 원점수를 보존한다.

셋째, Metric 자동 선정이 불필요하거나 중요한 항목을 누락할 수 있다. 공통 평가 축을 유지하고 질문·Node·정답지·가이던스의 선정 근거를 기록한다. 사용자는 HITL 모드에서 추천을 수정할 수 있다.

넷째, 특정 예제 Agent에 평가 규칙이 과적합될 수 있다. Node 이름이 아니라 입출력 계약과 행동 조건을 기준으로 Rule과 Skill을 작성하고, 정상·경계·오류 유발 질문을 함께 검증한다.

다섯째, 평가 중 실제 업무 상태가 변경될 수 있다. Sandbox와 저장 응답 Replay를 우선 사용하고 상태 변경 Tool과 분류되지 않은 Tool을 차단한다.

여섯째, 짧은 일정에 지원 범위가 확대될 수 있다. MVP의 실행 연동을 예제 Agent와 표준 Adapter로 제한하고 멀티테넌시, 과금, 모든 Framework 지원과 자동 배포 차단은 제외한다.

6. 기대효과

6-1. 활용 분야

초기 적용 대상은 사내 문서검색 RAG Agent, 데이터 조회·SQL Agent, 고객지원 Agent, 생산·재고 의사결정 지원 Agent처럼 검색과 Tool 호출을 함께 사용하는 서비스다. 질문 조건이 여러 Node를 거치고, 잘못된 Parameter나 근거 사용이 최종 판단에 영향을 주는 영역에서 우선 활용할 수 있다.

이후에는 권한 확인과 승인 절차가 중요한 계정 업무, 구매·계약 검토, 공정 스케줄링과 운영 의사결정처럼 오류 비용이 큰 분야로 확장할 수 있다. 도메인별 업무 Rule은 Evaluation Skill로 분리하여 기존 평가 엔진을 변경하지 않고 추가한다.

6-2. 기대 성과

MVP에서는 대표 결함의 원인 파악 중앙시간을 30% 이상 단축하는 것을 목표로 한다. 개발자는 전체 Trace를 처음부터 읽는 대신 최초 실패 Node와 영향 경로에서 분석을 시작할 수 있다. 실패를 재검증 질문으로 전환하여 수정 후 확인에 필요한 준비 시간을 줄일 수 있다.

QA·MLOps 담당자는 질문 통과, Node·Metric 판정과 Trace 수집률을 분리하여 볼 수 있다. 적용되지 않은 Metric을 0점으로 계산하지 않고 실제 적용 범위를 함께 제시하므로 Agent 구조가 다른 프로젝트도 동일한 판정 언어로 관리할 수 있다.

현업 담당자의 업무 규칙은 평가용 시스템 메시지, Prompt와 Evaluation Skill로 축적된다. 개발자, QA와 현업 담당자가 동일한 Trace와 판정 근거를 확인하므로 품질 문제에 대한 협업 비용을 줄이고 검증 기준의 변경 이력을 조직 자산으로 남길 수 있다.

정성적으로는 Agent의 기능 소개가 아니라 검증된 질문, 실행 경로와 남은 위험을 기준으로 배포 여부를 논의할 수 있게 된다. Agent 버전이 변경되어도 같은 질문셋, Golden Answer, Metric과 Skill로 개선 여부를 비교할 수 있어 품질관리의 재현성과 책임성이 높아진다.

6-3. 서비스 확장 계획

단기에는 한 팀의 Agent와 대표 업무 시나리오를 지원하는 Team Validation Console을 구축한다. 자동 평가 계획과 실패 진단이 실제 디버깅 시간과 검증 준비 시간을 줄이는지 파일럿으로 확인한다.

중기에는 Trace Connector, Framework Adapter와 Evaluation Skill Registry를 확장하여 여러 개발팀이 공통 평가 축과 업무별 기준을 함께 운영하는 Organization Evaluation Hub로 발전시킨다. 승인 Workflow, 역할별 권한, 감사 이력과 CI/CD 연계를 추가한다.

장기에는 Agent별 검증 범위, 평가 기준 버전, 반복 안정성과 남은 위험을 관리하는 Agent Reliability Profile을 제공한다. 조직은 Agent가 어떤 업무와 데이터 범위에서 검증되었는지를 기준으로 도입과 운영을 결정할 수 있다. 산업별 Skill과 Adapter를 축적하여 Agent 품질 검증 플랫폼으로 확장한다.

AREA가 만들고자 하는 변화는 평가 점수 하나를 추가하는 것이 아니다. Agent가 중요한 업무를 맡기 전에 어떤 조건과 근거로 검증되었는지 확인하고, 실패했을 때 원인과 영향을 설명하며, 수정 후 같은 기준으로 개선을 증명하는 품질관리 Workflow를 제공하는 것이다.

Appendix A. UI 및 기능 상세

A-1. 공통 구조와 Home

모든 화면은 상단 탭 없이 AREA Home 링크, 실행 환경, Workspace, 도움말과 사용자 정보를 공통으로 표시한다. 화면 좌우 여백을 넓게 유지하고 각 단계의 핵심 정보만 한 화면에 배치한다.

Home은 정사각형 프로젝트 카드 목록으로 구성한다. 첫 번째 카드는 New Project 진입점이다. 기존 카드는 프로젝트 이름, Agent 설명, 버전 또는 Adapter, 최근 시각과 초안·설계 중·실행 중·완료·수정 필요 상태를 표시한다. 실행 중 카드는 진행률, 완료 카드는 대표 품질 점수, 수정 필요 카드는 중대한 실패 수를 우선 표시한다. 검색과 진행 상태 필터를 제공하며 카드 선택 시 설계, 실행 또는 결과 화면으로 이동한다.

A-2. New Project

New Project에는 프로젝트 이름, Agent 버전, 평가 목적, Workspace와 실행 환경을 입력한다. Agent 소스는 Git, Local과 Endpoint 중 하나를 선택한다. Git은 Repository, Branch와 Entrypoint를 입력하고 Local은 패키지와 Entrypoint, Endpoint는 호출 주소와 명세를 연결한다.

Framework는 자동 인식을 기본으로 하며 LangGraph, LangChain, OpenAI Agents SDK, CrewAI, AutoGen과 Custom Adapter를 선택 후보로 표시한다. 프로젝트 생성 및 분석을 실행하면 Framework, Entrypoint, Node·Edge, LLM·RAG·Tool 유형과 Trace 수집 위치를 분석하고 검증 설계로 이동한다. 질문, Golden Answer와 평가 Prompt는 이 단계에서 입력하지 않는다.

A-3. 검증 설계 Graph와 평가 대상

검증 설계 상단에는 소스에서 인식한 실행 Graph를 표시한다. Input과 Output은 보조 정보로 표시하고 평가 대상 LLM, RAG와 Tool Node만 유형별 색상으로 강조한다. 전체 Node 수, 적용 Adapter, 평가 Node 수와 유형별 개수를 표시한다.

대상 변경을 누르면 평가 가능한 Node의 선택 상태가 활성화된다. 사용자가 Node를 선택하거나 제외하고 선택 완료로 확정한다. 평가 Node 변경 시 기존 평가 계획은 준비 전 상태로 돌아간다.

A-4. Node별 Prompt와 Skill

각 평가 Node 하단에는 미설정 시 ＋ 지침, 설정 시 ✓ Prompt 또는 ✓ Skill 버튼을 표시한다. 전체 설정 수는 설정 Node 수 / 전체 평가 Node 수로 표시한다.

버튼을 누르면 Node명과 유형, 지침 방식과 입력 영역을 제공하는 설정 창이 열린다. Prompt는 해당 Node의 자연어 판정 기준을 입력하고 Skill은 등록된 Evaluation Skill URI를 입력한다. 저장, 수정과 제거를 지원하며 변경 시 평가 계획을 다시 생성해야 한다.

A-5. 질문·정답지와 추천 질문

사용자는 질문을 하나씩 추가한다. 각 질문 행에는 직접 입력 또는 추천 출처, 질문 내용, 정답지 상태와 삭제 기능을 표시한다.

한 질문에는 하나의 선택 정답지만 연결한다. ＋ 정답지를 누르면 해당 질문 바로 아래에 답변 입력 영역이 열리고 값이 있으면 정답 입력됨으로 표시한다. 질문 삭제 시 연결된 정답지도 함께 삭제한다.

추천질문 버튼을 누르면 별도 선택 창이 열린다. 추천 질문은 정상, 경계, 오류 유발, 잘못된 입력과 복구 유형으로 구분하고 복수 선택을 허용한다. 선택된 질문은 기존 질문 목록에 추천 출처로 추가되며 직접 입력 질문과 동일하게 정답지를 입력할 수 있다.

A-6. 전체 가이던스와 평가 방식

전체 평가 가이던스는 평가용 시스템 메시지 또는 Evaluation Skill 중 하나를 선택하여 입력한다. 유형과 내용이 변경되면 평가 계획을 다시 생성해야 한다.

평가 방식은 자동과 HITL로 구분한다. 자동 모드는 질문과 Node를 분석하여 Metric, 반복 횟수와 기준을 AREA Agent가 구성한다. HITL을 선택하면 Node별 Metric 설정으로 이동하는 링크를 제공한다. 계획, 실행, 판정, 진단과 Test로 이어지는 전체 Cycle을 간단히 표시한다.

A-7. 평가 계획과 HITL 상세 설정

평가 계획 영역에는 Source 분석 상태, 평가 Node 수, 전체·추천 질문 수, 정답지 입력 수, Metric 선정 방식과 가이던스 유형을 표시한다. 평가 계획 생성을 누르면 진행 상태를 표시한 뒤 실험 Instance ID를 발급한다. 준비 완료 후 검증 시작 버튼을 활성화한다.

질문, 정답지, 평가 Node, 가이던스, 평가 방식 또는 Metric 설정이 변경되면 준비 완료 상태를 해제한다.

HITL 상세 화면은 평가 Node 목록, 선택 Node의 Metric과 판정 설정, 전체 실행 제한으로 구성한다. Agent 추천 Metric은 강조하고 추천 이유를 표시한다. 사용자는 Metric, 통과 기준, 반복 횟수와 Failure 조건을 확정한다. 최대 실행 시간, Token 예산, Judge 반복, 실패 시 중단과 실패 기반 Test 생성 여부도 설정한다.

A-8. 검증 실행

검증 실행 상단에는 Run ID, 실행 상태, 현재 질문, 전체 진행률, 완료 질문 수, 경과 시간과 Token 사용량을 표시한다. 일시정지와 중단 기능을 제공한다. 목업에서는 결과 화면을 확인할 수 있도록 진행 중에도 결과 분석 이동을 허용하고, 실제 구현에서는 부분 결과와 최종 결과를 구분한다.

왼쪽 Queue는 질문별 대기, 실행 중, Pass, Review와 Failure 상태를 표시한다. 중앙 Graph는 현재 질문의 실제 Node 경로와 완료·진행·대기 상태를 표시한다. 통신 이력에는 Retrieval, Tool, Evaluator와 Judge 이벤트를 시각순으로 제공한다. 현재 평가 영역에는 Metric, 선정 방식, 점수, Latency와 Token을 표시한다.

오른쪽 평가 Cycle은 질문 분석, Metric 선정, Node 평가, 위험도 분석과 Test 생성의 진행 상태를 보여준다. 실행이 완료되면 진행률과 질문 수를 전체 완료로 전환하고 결과 분석 준비 상태를 표시한다.

A-9. 결과 분석

결과 요약은 위험도, 질문 통과, 판정 통과와 Trace 수집률을 구분한다. 예시의 질문 통과 9/12는 12개 질문 중 Pass 9개, 판정 통과 84/96은 실제 적용된 질문·Node·Metric 판정 96개 중 Pass 84개, Trace 138/144는 필수 Span 또는 관측 이벤트 144개 중 138개 수집을 의미한다. 세 수치는 서로 다른 모수다.

질문 목록에서 항목을 선택하면 해당 질문의 실제 실행 경로, Node별 점수와 최초 실패 Node를 표시한다. 전체 질문의 Node 품질은 Node명, 적용 질문 수, 적용 Metric 합집합, 평균 점수와 위험도를 제공한다. N/A는 평균에서 제외하고 적용 범위를 함께 표시한다.

핵심 발견에는 대표 Metric 점수, 자동 또는 HITL 선정 방식, 자동 선정 이유, 직접 원인, 후속 영향과 개선안을 표시한다. 리포트 내보내기, 개선 버전 재평가와 실패 재현·재검증 질문 생성을 제공한다. 재검증 질문은 평가 설계의 추천 질문과 같은 방식으로 선택해 질문셋에 추가하고 정답지를 연결할 수 있다.